## Slide 1
TOMSの課題について
TDP 取り込み
DCP 割り当て
ミッション実施結果 確定
汎用データ への出力
検査実施後→
検査実施
NF情報入力 と閲覧
①自動割当による課題
・手動での変更できない （日付を変えている）
・DCOの人数（自動） （本当に自動で良いのか） ・1人OCTの割当を考慮なし （オペレーションが変わる）
②当日の検査対応有無（DCP） の確認方法が想定されてない
③分析メニューの突合 LSIM（請求）を突合は？
DCPの情報 入力が必要
強制割当の 方法が必要
LSIMのミッション情報閲覧及びLSIM確定データとの 突合が必要
DCP連絡事項 の修正
←検査実施前
DCPへの
メール通知方法
DCP 情報の閲覧
ADAMSとの実績突合
ペーパレス対応時 の対応
業務改善のための機能追加
現TOMS機能の改善
将来的な機能追加
DCPの謝金に影響
DCPのレポートフォームの在り方
スマートフォン対応

## Slide 2
改善テーマ。。 | 業務上課題 | 開発案件名 | JADA費用 | スポーツ庁費用 | 備考
強制割当に関する改善 | 手動での変更ができない | DCP手動割当 | 3.6 | 0 | 
 | DCOの人数（自動） | DCP必要人数改修 | 0 | 3.9 | 概算費用 （要求事項の確認済み）
 | 1人OCTの割当を考慮なし | １人OOCTミッション割当 | 0 | 8.0 | 概算費用 （要求事項の確認済み）
DCP情報入力に関する改善 | DCPのレポートフォームの在り方 | DCPレポートフォームWEB化 | 4.5 | 0 | 概算費用 未確認
 | スマートフォン対応 | DCPサイトスマホ対応 | 0.5 | 0 | 概算費用 未確認
LSIMのミッション情報閲覧及びLSIM確定データとの突合が必要 | LSIM（請求）を突合 | LSIMサイト構築及び 請求確認 | 3.55 | 13.62 (内2.25) | 概算費用 （要求事項の確認済み） 保守費用別
DCP連絡事項の修正 | 項目の不足 | DCP連絡事項改修 | 0 | 3.9 +0.55 | 
DCPへのメール通知方法 | DCP連絡事項公開通知の課題 | DCPメール通知改修＃１ |  |  | 
 | DCP割当に関する通知メールの変更 | DCPメール通知改修＃２ | ０ | 1.0 | 概算費用 （要求事項の確認済み）
年間予実管理 |  |  | 3.5 | 0 | 
※業務に必要と考えられる画面数から算出しております。要望、画面の難易度により̟、上下します
参考）総工数（人月） ＝ 0.97 × 画面数 + 0.26 × バッチ数——JUAS「ソフトウェアメトリックス調査」
※単価は、120万円で算出 PM準委任工数は、含めておりません。
※LSIMは、別システムの位置づけとし、保守費10万～15万/月を想定 ※TOMSの規模は増加するため、保守費増は考慮する必要あり、別途協議が必要
※改善要望は、３００万程度として考慮